POI HUB · 单店受控试点

# 商家成交话术与零基础操作手册

从商家沟通、微信开店、腾讯地图/服务 POI，到商品、核销、对账和异常升级

| 适用人员 | 销售、零基础操作员、门店店员、平台负责人 |
| --- | --- |
| 版本与日期 | V1.0 · 2026-08-25 |

重要边界：本手册适用于一家店的人工受控试点。消费者货款由微信小店按规则结算给商家；POI Hub 服务费另行收取。真实微信授权、敏感凭据和永久性错误必须由负责人/技术人员处理。

# 使用顺序

- 先让销售使用第 1 部分，只说真实能力和边界。

- 签约后让操作员从第 2 部分第 0 节开始逐关执行。

- 缔丝风尚潮色染烫试点直接使用第 3 部分逐项打勾。

- 任何步骤出现红线或未知字段，立即停手并按异常格式升级。

# 内容导航

- 第 1 部分：商家沟通、异议处理、报价与销售交接

- 第 2 部分：零基础操作员端到端 SOP

- 第 3 部分：缔丝风尚潮色染烫单店执行卡

第 1 部分

# POI Hub 商家沟通与成交话术

版本：V1.0（单店受控试点版）

更新日期：2026-08-25

适用对象：销售、地推、招商主管、店铺运营人员

本话术只用于如实介绍服务，不承诺审核、流量、销量或收益。消费者买券款由微信小店按其规则收取和结算给商家；POI Hub 只向商家另行收取软件/运营服务费。

# 1. 先记住这一句话

我们帮助实体店把“微信里的门店位置、团购商品、订单券码、到店核销和对账”整理到一套运营流程里，让店员更容易执行；消费者的钱仍走商家自己的微信小店账户，我们不代收、不截留消费者货款。

# 2. 什么商家适合谈

优先联系：

- 有固定经营地址、营业执照和真实门头的实体店。

- 愿意开通或已经开通微信小店。

- 愿意配合完成微信本地生活及类目资质审核。

- 有清晰的到店服务项目和价格，例如染发、烫发、护理、剪发套餐。

- 能安排一名负责人处理审核电话、资料补充、测试下单和试核销。

暂时不要承诺马上上线：

- 没有营业执照，或营业主体与门店、收款账户明显不一致。

- 经营地址、门头、地图位置不真实。

- 要求我们代持顾客货款、绕过微信审核或制作虚假材料。

- 坚持“先保证多少订单/营业额再付款”。

- 不愿说明退款、预约、加价和使用限制。

# 3. 30 秒开场话术

老板您好，我们做的是微信本地生活门店运营接入。简单说，就是协助您把腾讯地图上的门店、微信里的门店展示、团购套餐、顾客券码核销和后续对账串起来。顾客买券的钱还是进您自己的微信小店结算账户，我们收的是另外约定的服务费。我们可以先用一家店做试点，先检查资料和开通条件，能做再签，不跟您承诺虚假流量和收益。您方便给我三分钟，我先了解一下店铺情况吗？

# 4. 三分钟面谈话术

销售按顺序说，不要一上来就报价。

## 第一步：问现状

“老板，我先确认几个情况，这样才能判断能不能做：您有营业执照和固定门头吗？微信小店开通了吗？腾讯地图能搜到门店吗？现在有没有线上团购？平时到店核销是谁负责？”

## 第二步：说问题

“很多门店不是没有项目，而是门店位置、商品、券码、核销和账单分散，员工不知道从哪里看，出了退款或核销失败也不知道找谁。我们做的是把这套流程标准化，并保留操作记录。”

## 第三步：说价值

“我们会协助整理资料、建立标准门店、处理腾讯地图/微信服务 POI、配置团购商品，并给店员一套核销和异常处理流程。总部能看到待审核、失败操作、库存和对账差异。”

## 第四步：讲清资金

“顾客购买团购券，付款和结算仍由微信小店承载，结算到商家自己的微信小店账户。我们不会把顾客买券钱收进自己的账户。我们的费用是您和我们单独约定的开通费、系统服务费或代运营费。”

## 第五步：降低决策压力

“我们建议先上一家店、一个简单商品、少量库存，完成一次真实购买、核销、退款或撤销演练，再决定是否扩大。审核时间和是否通过由微信/腾讯决定，我们负责资料检查、提交和跟进，不说百分之百通过。”

## 第六步：推进下一步

“如果您愿意，我们今天先做免费条件检查。您提供营业执照主体、门店地址、联系电话、门头和环境照片、营业时间、准备上线的项目和价格。检查没有明显问题后，我们再给正式服务清单和报价。”

# 5. 十五分钟成交脚本

## 5.1 建立信任

“我先把边界说在前面：我们不是微信官方，也不卖所谓内部名额。开店、类目和商品是否通过，以微信和腾讯审核结果为准。我们提供的是接入、资料整理、系统和运营执行服务。”

## 5.2 用五个问题判断需求

逐项记录，不要凭记忆：

- 门店主要想卖什么到店项目？

- 哪些项目成本稳定、员工都能交付？

- 是否需要预约？哪些日期或时段不能使用？

- 是否可能产生到店加价？什么条件下加价？

- 谁负责接审核电话、查看订单和核销券码？

## 5.3 给出试点方案

“按您店里的情况，建议第一阶段只做一个门店、一个低争议套餐、一个 SKU。我们先把门店位置和资质跑通，再提交商品；商品通过后只放少量库存，完成一笔内部真实测试。测试通过后才正式宣传。”

美发门店可优先考虑结构清楚的项目，例如：

- 单人基础洗剪吹套餐；

- 单人基础护理套餐；

- 明确长度、药水档位和加价边界的染发或烫发套餐。

不得使用“到店再说”“所有长度通用但实际加价”等模糊规则。商品名称、详情、价格、预约规则和门店执行口径必须一致。

## 5.4 报价话术（把空格填好再用）

“本次费用分开列，不从顾客货款里扣：一次性开通/实施服务费为 ¥____；系统服务费为 ¥____/月（或 ¥____/年）；如果需要我们持续代运营，另为 ¥____/月。服务内容、付款节点、退款或终止条件都写进确认单。微信官方可能产生的费用，以微信后台实际账单为准，不算作我们的服务费。”

## 5.5 收口成交

“今天您只需要决定是否进入资料检查，不需要先承诺扩大门店。资料检查通过后，我们把服务范围、价格和双方责任写清楚；您确认并完成第一阶段付款后开始实施。上线前您还会做最终商品和价格确认。”

# 6. 电话/微信跟进模板

## 首次添加微信

老板您好，我是____。今天和您沟通的是微信本地生活单店试点：协助整理腾讯地图/微信门店、团购商品、券码核销和对账流程。顾客买券款由微信小店按规则结算给您，我们只收双方约定的服务费。为了先判断能否接入，请您有空时提供：营业执照主体名称、门店全称、详细地址、负责人电话、营业时间，以及门头/店内环境照片。敏感账号密码、AppSecret、支付密钥请不要通过微信发给我。

## 资料未齐提醒

老板您好，您店的接入资料目前还差：①____；②____；③____。资料补齐前我们不会提交审核，避免因为信息不一致反复驳回。请直接发缺少的普通资料即可；身份证完整照片、账号密码、AppSecret、支付密钥等敏感信息请按我们提供的安全方式由负责人本人操作，不要发在群里。

## 审核中说明

“资料已经提交，目前状态是‘审核中’。审核由微信/腾讯完成，时间和结果不是我们能保证的。此阶段请保持审核电话畅通，不要重复提交或随意修改主体、地址和名称。收到补充或驳回原因后发给我们处理。”

## 上线前确认

“请您最后确认商品名称、售价、市场价、服务内容、预约方式、不可用时间、加价条件、退款口径、适用门店和初始库存。您书面回复‘确认上线’后，我们再上架。”

# 7. 常见异议处理

| 商家说 | 建议回答 | 不能说 |
| --- | --- | --- |
| “能保证多少单？” | “不能保证订单和收益。我们能保证的是按确认清单执行接入、减少操作混乱、保留状态和异常记录。是否成交受门店、商品、内容、价格和平台流量共同影响。” | “保证爆单”“保底多少营业额” |
| “你们是不是微信官方？” | “不是。我们是独立的软件和运营服务方，使用符合条件的微信开放能力提供服务，最终审核和规则由微信/腾讯决定。” | “我们就是官方渠道”“有内部关系” |
| “顾客的钱到你们账户吗？” | “不到。消费者货款走您的微信小店，并按微信规则结算至您的账户；我们另收合同约定的服务费。” | “我们先代收再给您”“自动从流水抽走” |
| “审核一定能过吗？” | “不能承诺。我们先检查资料一致性，按审核要求提交并协助补件；最终以平台结果为准。” | “100% 包过” |
| “我没有微信小店。” | “先由商家本人开通微信小店并完成主体、结算账户等步骤；通过后再申请本地生活。涉及身份和银行卡的页面必须由商家本人确认。” | “把账号给我，我全替您开” |
| “美团/抖音已经在做了。” | “它们可以并行。微信侧触达的是微信生态用户，重点是再增加一条渠道并把执行流程统一，不要求您停掉现有平台。” | “微信一定比其他平台好” |
| “太贵了。” | “可以先做单店、单商品试点，把实施费、系统费和代运营费分开。您只为确认的服务范围付款，不把不需要的项目打包。” | 临时编造原价或虚假限时优惠 |
| “员工不会核销。” | “上线前会做一次现场演练和一页式操作卡。只有测试购买、核销、撤销和异常上报都通过，才正式推广。” | “什么都不用学” |
| “我怕退款和扯皮。” | “商品规则要在上线前写清，并按微信规则处理退款和到期状态。系统记录订单、券和操作，方便查证，但不能替代商家真实履约。” | “买了绝对不能退” |
| “把密钥发给你就行？” | “不要通过微信、表格或群聊发送。敏感授权必须由负责人在受控页面或技术人员陪同下完成。” | 在聊天里索要 AppSecret、支付密钥、完整券码 |

# 8. 商家必须确认的六个事实

让商家逐项回复“已知悉”：

- POI Hub 不是微信官方，审核结果以微信/腾讯为准。

- 不保证流量、订单、排名、销量或利润。

- 消费者货款由微信小店处理并结算给商家，POI Hub 不代持。

- POI Hub 服务费单独支付，费用项目和期限写入合同/确认单。

- 商家对营业资质、商品内容、价格、履约、退款和员工操作负责。

- 商家不得提供虚假地址、照片、资质或借用他人主体。

# 9. 绝对禁止的销售说法

- “微信官方合作、内部渠道、绿色通道”，除非确有可核验的书面授权。

- “百分百开通、百分百审核通过、永久不封”。

- “保证流量、保证曝光、保证订单、保证回本”。

- “顾客的钱先到我们，再给商家”。

- “微信扣的佣金就是我们的服务费”。

- “不用微信小店、不用本地生活审核也能上”。

- “资料随便做一套就能过”。

- “把账号密码、短信验证码、支付密钥发给我”。

# 10. 销售交接给运营的标准

只有以下项目全部具备，销售才能把商户标记为“可实施”：

☐ 商家主体、门店和签约方名称一致，差异已书面说明。

☐ 服务范围、价格、付款节点和不保证事项已确认。

☐ 门店全称、详细地址、负责人电话、营业时间完整。

☐ 门头、环境、营业执照等普通材料清晰可用。

☐ 商家知道微信小店和本地生活需要单独申请审核。

☐ 商家指定了一名能接电话、处理补件和完成测试的人。

☐ 未在聊天或表格中收集账号密码、验证码、AppSecret、支付密钥。

☐ 销售没有作出“包过、保量、代收货款”等承诺。

未满足任何一项，退回销售补齐，不允许运营凭猜测继续。

# 11. 官方规则参考

- 本地生活接入指南

- 本地生活 API

- 新增本地生活商品

- 核销券码

- 微信服务 POI

- POI 搜索

以微信当日后台和官方文档为准；本文不替代审核、合同、税务或法律意见。

第 2 部分

# POI Hub 零基础操作员完整 SOP

版本：V1.0（单店受控试点版）

更新日期：2026-08-25

系统地址：https://poi.zzybyzz6369.my.id

适用对象：第一次接触微信小店、POI 和团购核销的操作员

# 0. 先读这一页

## 0.1 你在做什么

你要把一家真实门店按以下顺序接入：

- 商家资料合格；

- 商家本人开通微信小店；

- 商家申请并通过本地生活相关资格；

- 负责人完成微信真实授权；

- 在 POI Hub 建立标准门店；

- 搜索或创建腾讯地图点位，再提交微信服务门店审核；

- 把标准门店与审核通过的服务 POI 绑定；

- 创建一个试点团购商品并设置少量库存；

- 完成真实购买、订单同步、核销、撤销/退款演练；

- 通过上线验收后再正式宣传。

顺序不能跳。前一关没有“通过”，不要进入下一关。

## 0.2 三笔钱绝对不能混

| 钱的性质 | 谁收 | 操作员在哪看 |
| --- | --- | --- |
| 顾客购买团购券的钱 | 微信小店按规则处理并结算给商家 | 微信小店后台；POI Hub 的“资金与对账”只做同步和核对 |
| 微信平台费用/佣金 | 微信按其规则收取 | 微信官方账单和 POI Hub 同步的微信账单 |
| POI Hub 服务费 | 商家按服务合同另行付给软件服务方 | 当前试点使用独立的合同、收款单和人工台账；不能记成微信佣金 |

## 0.3 看到这些内容立即停手

- 页面要求输入账号密码、短信验证码、支付密钥，但你不能确认页面来源。

- 商家主体、结算账户、营业执照、门店名称或地址对不上。

- 商家要求制作假资料、假地址或借用他人资质。

- 你不知道 AppID、类目 ID、品牌 ID、行政区划 ID、商品属性 JSON 或资质标识应该填什么。

- “操作中心”出现 failed、permission_denied、token_invalid 或类似永久错误。

- 顾客已经到店，但券的状态不明确。

- 商家要求从顾客货款中直接扣我们的服务费。

停手后截图“完整页面 + 时间 + 商户名 + 操作内容”，交给负责人。不要连续重复点击。

# 1. 人员分工

| 角色 | 能做什么 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- |
| 商家超级管理员 | 身份认证、结算账户、协议签署、微信授权、商品和价格最终确认 | 不能把账号密码和验证码交给代办人员 |
| 销售 | 介绍服务、确认需求、收普通资料、签约交接 | 不能承诺包过、保量或代收消费者货款 |
| 零基础操作员 | 按本 SOP 录入资料、提交已确认内容、查看状态、截图和升级异常 | 不能猜密钥、ID、资质、JSON；不能擅自退款、删商品、删 POI |
| 负责人/技术人员 | 建租户、配置真实连接、处理密钥和权限、判断接口错误、恢复服务 | 不能让敏感信息进入聊天、普通表格或公开工单 |
| 店员/核销员 | 按培训流程核验顾客券并核销 | 不能核销状态不明、门店不匹配或未真实履约的券 |
| 财务 | 核对微信结算和 POI Hub 服务费，保留收款凭证 | 不能把微信佣金当作 POI Hub 收入 |

本系统角色建议：

- platform_admin：平台负责人，权限最大。

- tenant_admin：商户管理员。

- operator：日常运营。

- verifier：只做订单和券码相关操作。

- auditor：只读核查。

遵循最小权限。普通操作员不要共用平台管理员账号。

# 2. 每家店建立一张“实施工单”

开始前为门店建立编号，例如 LH-20260825-001。普通资料放入受控文件夹，建议结构：

LH-20260825-001_门店简称

├─ 01_合同与确认单

├─ 02_主体与门店资料

├─ 03_地图与POI

├─ 04_商品资料

├─ 05_审核截图

├─ 06_测试与验收

└─ 07_账单与收款凭证

文件名统一使用：日期_内容_版本，例如 20260825_门头正面_v1.jpg。

不要把密码、验证码、AppSecret、支付密钥、完整券码放进这些文件夹、聊天或表格。身份证和银行卡资料仅按公司批准的加密方式处理，并限制可见人员。

# 3. 阶段 A：销售交接验收

## A1. 收到以下基础信息

☐ 营业执照上的完整主体名称。

☐ 统一社会信用代码。

☐ 主体类型：企业或个体工商户。

☐ 门店全称。

☐ 省、市、区和完整街道门牌地址。

☐ 负责人姓名、手机号、邮箱。

☐ 对外联系电话。

☐ 营业时间。

☐ 经营类目。

☐ 门头正面照、店内环境照、能看清门牌和周边的定位照。

☐ 计划上线的服务项目、原价、售价、成本、服务时长和限制。

☐ 微信小店是否开通。

☐ 本地生活资格是否通过。

☐ 腾讯地图是否能搜到该门店。

## A2. 一致性检查

逐字比对营业执照、合同、结算账户、门店和微信后台。发现简称、错别字、地址缺少门牌号或主体不同，标红后让商家书面确认，不要自行修改成“看起来差不多”。

## A3. 阶段通过标准

只有以下三项同时满足才写“阶段 A 通过”：

- 普通资料完整、照片清楚；

- 主体和地址差异已有合理证明或书面说明；

- 商家确认不保证审核、流量、销量和收益。

# 4. 阶段 B：合同与 POI Hub 服务费

## B1. 确认服务项目

合同或确认单至少分开写：

- 一次性实施/开通服务；

- 系统服务期限；

- 是否包含代运营；

- 包含多少门店、商品和培训次数；

- 不包含哪些拍摄、投流、设计或上门服务；

- 资料不合格、审核驳回、商家不配合时如何处理；

- 服务终止、数据导出、退款和欠费规则。

## B2. 收费

当前版本没有完整的自动订阅与收费账本，试点只能使用公司批准的对公转账或独立服务费收款单，并由财务人工登记。

操作员必须保存：合同编号、账期、应收金额、实收金额、付款时间、收款凭证、开票状态、核对人。

禁止：

- 从顾客的微信小店订单中直接截取服务费；

- 把“资金与对账”页面里的微信佣金记成我们的服务费；

- 使用个人临时收款码但不给正式收据或台账；

- 用修改历史记录的方式处理减免或退款，必须新增调整记录。

## B3. 阶段通过标准

☐ 双方确认服务范围和费用。

☐ 首期款按约定到账或负责人书面允许后付。

☐ 财务台账和凭证完整。

# 5. 阶段 C：商家开通微信小店

本阶段必须由商家超级管理员本人操作，操作员只陪同和检查。

## C1. 准备

- 营业执照；

- 法人/经营者身份信息；

- 与主体匹配的结算账户；

- 实名微信号和超级管理员手机号、邮箱；

- 店铺名称、头像/logo；

- 页面要求的行业或品牌材料。

## C2. 进入官方入口

电脑优先：浏览器打开 微信小店官方后台，由商家本人用微信扫码。

手机常见入口：微信搜索“微信小店开店”，只进入带官方认证的结果。页面名称可能调整，以官方页面为准。

## C3. 按页面完成

- 选择“申请开店”或“立即开店”。

- 上传营业执照，核对识别出的主体名称、信用代码和经营者/法人信息。

- 填写结算账户。企业对公账户名称、个体经营者账户名称必须按页面规则与主体匹配。

- 设置超级管理员。该人员会接收重要通知并处理资金操作。

- 商家本人完成身份/账户验证。

- 商家本人阅读并签署开店及支付相关协议。

- 填写店铺名称、头像和页面要求的品牌信息。

- 提交后截图保存“审核中”页面和提交时间。

## C4. 审核结果

- 通过：保存店铺名称、店铺 ID/相关标识和通过截图。

- 补件：只按页面指出的缺项补充，不要全部重填。

- 驳回：完整记录驳回原文和时间，交负责人判断；禁止伪造材料重提。

## C5. 阶段通过标准

微信小店后台明确显示已开张/正常，结算账户可用，超级管理员能正常进入后台。

# 6. 阶段 D：申请微信本地生活能力

## D1. 申请前检查

- 微信小店已经正常开张；

- 经营类目与营业执照经营范围、门店实际服务一致；

- 页面要求的类目资质齐全；

- 退款、预约、服务限制和售后责任人已经确定。

## D2. 提交

由商家超级管理员进入微信小店后台，查找“本地生活”“类目管理”“资质中心”或当前页面对应入口，选择实际经营类目并按页面清单提交。页面名称和材料要求可能调整，必须以当天官方后台为准。

美发门店不要自行选择医疗、医美或其他不匹配类目。若页面要求公共场所卫生许可或其他行业材料，商家必须提供真实有效文件；不要猜“应该不需要”。

## D3. 阶段通过标准

- 后台明确显示本地生活相关类目/资格已通过；

- 能看到本地生活商品相关入口；

- 商家确认消费者付款和结算账户归属正确。

未通过前，禁止在 POI Hub 创建真实团购商品。

# 7. 阶段 E：登录 POI Hub 并确认商户空间

## E1. 登录

- 打开 https://poi.zzybyzz6369.my.id。

- 输入分配给你的个人账号和密码。

- 不要使用他人的账号，不要让浏览器在公共电脑保存密码。

- 登录后看左上/顶部“当前租户”，确认是本次操作的商家。

如果当前租户不对：点击顶部当前租户进行切换。仍找不到时停手，联系平台负责人。

## E2. 先看“运营总览”

重点查看：失败操作、待映射门店、待处理审核、低库存商品、对账差异、异常连接。

任何数字不是 0，不代表一定出错；但必须先点到对应页面确认原因。

## E3. 当前版本限制

“商户主控”目前只能停用/恢复已有商户，不能在页面创建新商户空间。新商户租户必须由平台负责人创建。零基础操作员不得自行调用接口或登录服务器创建。

# 8. 阶段 F：门店管理

页面：左侧菜单 → 门店管理

## F1. 新建或核对门店

- 点击“新建门店”；已有门店则点击“编辑”。

- 门店编码：使用公司分配的唯一编码，例 DSFS-LH-001。不要随意改。

- 门店名称：填写对外真实名称。

- 详细地址：写到路、楼号和门牌号。

- 城市、区县：与证照和腾讯地图一致。

- 状态：正常试点选择“营业中”。

- 点击“创建门店”或“保存门店”。

## F2. 复核

回到列表逐字检查编码、名称和地址。发现错误立即编辑。

不要随意点“归档”。归档会解除活动 POI 映射，必须由负责人批准。

## F3. 阶段通过标准

列表中只有一个本次试点的有效门店记录，名称和地址与资料一致，状态为“营业中”。

# 9. 阶段 G：配置真实微信连接（负责人/技术人员专属）

页面：左侧菜单 → 微信连接

真实商用需要两个能力：

- 微信团购本地生活：商品、订单、券、核销和账单；

- 服务 POI：腾讯地图搜索、微信服务门店创建和同步。

## G1. 零基础操作员必须知道的限制

当前页面虽然能点击“新建连接”，但真实批量授权门户尚未完成，而且连接创建后页面没有安全的编辑/替换流程。行政区划 ID、第三方平台授权令牌等字段也没有完整的新手界面。

因此：

- 零基础操作员不得创建 Live 连接；

- 不得为了“先试试”创建 Mock 连接，真实商户一旦占用该能力会影响后续正确配置；

- 不得通过微信、邮件或表格索要 AppSecret、Access Token、回调 Token、EncodingAESKey、支付密钥；

- 由平台负责人通过受控流程完成两条真实连接并测试权限。

## G2. 负责人验收结果

操作员只检查并记录：

☐ 本地生活连接存在，模式为 live；

☐ 服务 POI 连接存在，模式为 live；

☐ AppID 已显示且属于本商户/正确授权方；

☐ 技术人员已用安全的只读/低风险请求验证连接可调用；当前版本的 live 连接状态和健康检查生命周期尚未完整实现，不能只看列表里的状态文字判断可用；

☐ 本地生活商品权限已验证；

☐ 券码核销权限或允许使用的核销组件已验证；

☐ 服务 POI 搜索所需行政区划 ID 已由技术人员配置；

☐ 回调验签和事件接收已测试。

任何一项未完成，阶段 G 不通过。

# 10. 阶段 H：搜索或创建腾讯地图点位

页面：左侧菜单 → 服务 POI → 新建 POI

## H1. 优先搜索已有点位

- 选择“服务 POI 连接”。

- “当前步骤”选择“已有腾讯地图点位，提交微信门店审核”。

- 搜索词先填完整门店名；找不到再填“道路名 + 门店简称”。

- 点击“搜索腾讯地图”。

- 对照名称、地址和经纬度，只选择完全属于该门店的结果。

不要因为名字相似就选择。选错别人的点位会造成地址、审核和核销映射错误。

## H2. 地图上没有门店时

“当前步骤”选择“地图上没有门店，先创建腾讯地图点位”，按已审核资料填写：

- 名称、完整地址；

- 纬度、经度；

- 省、市、区/县；

- 腾讯地图行政区划 ID；

- 腾讯地图类目；

- 门店电话；

- 营业执照图片 URL；

- 门店简介；

- 门店图片 URL。

注意：当前页面要求图片 URL，不是本地上传。图片必须先由负责人放到批准的 HTTPS 素材存储，并提供可访问 URL。操作员不得使用临时网盘、个人相册外链或不明图床。

点击“提交腾讯地图点位审核”。提交成功后状态通常为 map_pending。等待地图点位审核并能被搜索到后，再回到 H1 选择已有点位。不能把地图审核单号当成最终微信 POI ID。

## H3. 阶段通过标准

能在系统搜索结果中找到唯一、真实、地址正确的腾讯地图点位，并得到腾讯地图 POI ID。

# 11. 阶段 I：提交微信服务门店审核

页面：服务 POI → 新建 POI

- 选择服务 POI 连接。

- 选择“已有腾讯地图点位，提交微信门店审核”。

- 搜索并选择阶段 H 已核验的地图点位。

- 检查自动带入的名称、地址、经纬度。

- 填门店图片 URL。

- 填审核联系电话，确保有人接听。

- 填营业时间，例 09:00-21:00，必须与真实营业一致。

- “资质材料标识”、主体名称、证件编号只复制负责人提供的已验证值，不得猜填。

- 点击“提交微信门店审核”。

提交后在“服务 POI”列表查看。常见状态：

- under_review：审核中，等待；

- approved：已通过；

- rejected：驳回，保存原文并升级；

- deleted：已删除，不可继续使用。

审核中不要重复创建。可按负责人安排点击“刷新审核”。审核通过后，选择页面上方的 POI 连接执行“同步”，直到列表出现最终微信 POI 信息。

## 阶段通过标准

服务 POI 状态为通过/可用，名称和地址正确，且不是 audit:... 或 map:... 形式的临时审核标识。

# 12. 阶段 J：绑定标准门店与服务 POI

页面：左侧菜单 → POI 映射

## J1. 候选确认

系统可能显示门店与 POI 的候选关系。逐项检查：

- 门店名一致；

- 地址一致；

- 距离合理；

- POI 状态有效。

全部正确才点“确认”。名称或地址不一致点“忽略”并升级，不要只看匹配百分比。

## J2. 手动绑定

没有候选时：

- 点击“手动绑定”；

- 选择正确的标准门店；

- 选择正确的服务 POI；

- 再次核对名称和地址；

- 点击“确认绑定”。

“当前活动映射”应只出现正确的一对一关系。

不要随意“解除”。解绑后该门店不能用于当前券码核销。

## 阶段通过标准

标准门店和审核通过的服务 POI 已建立唯一活动映射。

# 13. 阶段 K：准备第一个团购商品

先在工单里完成商品确认，不要直接在后台临时编文案。

## K1. 必填商品卡

- 商家商品 ID：公司生成的唯一 ID，例如 DSFS-LH-CASH-001；

- 商品名称：3–60 个字符；

- 券类型：代金券、兑换券或次卡；

- 服务内容和数量；

- 售价、市场价、成本；

- 适用人群、适用门店；

- 是否预约、预约电话/方式；

- 可用时间和不可用日期；

- 有效期；

- 到店加价条件；

- 退款、过期和售后口径；

- 微信三级类目 ID；

- 微信品牌 ID；

- 券码来源；

- 商品头图 HTTPS URL；

- 微信商品属性 JSON；

- 商家 SKU ID 和 SKU 名称；

- 初始测试库存。

类目 ID、品牌 ID 和属性 JSON 必须由负责人根据微信当日规则生成并复核。零基础操作员只复制，不编辑结构。

## K2. 价格换算

POI Hub 价格单位是“分”，不是“元”：

| 顾客看到 | 后台填写 |
| --- | --- |
| ¥9.90 | 990 |
| ¥39.90 | 3990 |
| ¥99.00 | 9900 |
| ¥129.00 | 12900 |

提交前由第二个人复核一次售价和市场价。初次测试库存建议 1–3，测试通过后再调高。

# 14. 阶段 L：创建商品、查看审核和设置库存

页面：左侧菜单 → 团购商品 → 新建商品

## L1. 录入

- 选择正确的“本地生活连接”。

- 复制已确认的商家商品 ID。

- 复制已确认的商品名称。

- 选择券类型。

- 复制微信三级类目 ID和品牌 ID。

- 券码来源按方案选择。无明确方案时使用负责人确认的默认值，不得自行改为商家预存。

- 复制头图 URL和可用门店说明。

- 完整复制已审核的微信商品属性 JSON。页面提示无效时不要删除括号或随便改字符，交负责人处理。

- 复制商家 SKU ID、SKU 名称。

- 以“分”为单位录入售价、市场价和测试库存。

- 对照商品卡逐项朗读复核。

- 点击“提交并等待微信处理”。

微信新增商品和库存是两个步骤。商品创建后，点击库存数字进入“调整库存”，再次把目标库存设为已批准的测试数。

## L2. 生命周期

- under_review：审核中，等待；

- approved：审核通过但不一定已上架；

- listed：已上架；

- delisted：已下架。

只有商家书面确认“可以上线”后，才在“生命周期”中点“上架”。

“删除”不可恢复，零基础操作员不得点击。需要暂停销售时优先“下架”。

## L3. 操作中心复核

页面：操作中心

商品提交、上架和库存调整后，查看对应操作：

- pending/running：等待，不重复提交；

- retry_wait：系统等待重试，截图并观察；

- succeeded：成功；

- failed：失败，记录错误并升级。

仅对明确可重试的失败使用“重试”。权限不足、参数错误、资质驳回、令牌无效不能靠连续重试解决。

## 阶段通过标准

商品内容、价格和适用门店正确；微信审核通过；测试库存正确；操作中心无未处理失败。

# 15. 阶段 M：真实测试订单与券码

上线宣传前必须完成一次闭环测试。测试也是真实交易，应使用符合平台规则的真实金额，不能制造虚假交易。

## M1. 测试准备

- 商家确认测试商品和库存；

- 顾客测试微信号不是操作员后台账号；

- 店员、运营和负责人同时在场或在线；

- 记录测试开始时间和微信订单号；

- 预先约定测试完成后的履约或合规退款方式。

## M2. 购买

测试顾客在微信内找到正确商品，核对门店、内容、价格和规则后正常付款。付款后截图订单状态，不要截图传播完整券码。

## M3. 同步订单

页面：订单与券码 → 同步订单

- 选择正确的本地生活连接；

- 输入微信订单号；

- 点击“提交同步”；

- 刷新订单列表；

- 核对订单号、状态和金额。

如果券码没有出现，先看“操作中心”和“回调收件箱”，不要重复购买。

## M4. 核销

官方是否允许接口直接核销取决于商户实际权限；部分商户可能需要使用微信提供的核销组件。负责人必须先验证可用方式。

若 POI Hub 已确认具备直接核销权限：

- 顾客现场出示自己的有效券；

- 店员先核对商品、门店、人数/次数和状态；

- 在“订单与券码”的券码列表找到对应 available 券；

- 点击“核销”；

- 选择正确门店；

- 再口头确认“服务已提供或现在开始提供”；

- 点击“确认核销”；

- 刷新后状态应为 consumed；

- 保存测试结果，不保存或传播完整券码。

不要在券状态不明、顾客不在场、门店不匹配或服务未发生时核销。

## M5. 撤销核销

只在误操作或经批准的测试回滚时执行：

- 找到状态为 consumed 的券；

- 点击“撤销核销”；

- 核对券和原核销门店；

- 得到负责人批准后确认；

- 刷新，确认状态恢复。

微信对单券核销/撤销循环有次数限制。网络或系统错误时必须沿用原业务请求并查询状态，不要通过反复新建请求来“碰运气”。

## M6. 退款/售后

POI Hub 当前“同步售后”用于读取和记录微信售后，不是发起顾客退款的按钮。退款必须在微信小店允许的官方流程中由有权限人员发起或确认。

退款后，在 POI Hub：

- 打开“同步售后”；

- 输入本地订单 ID和微信售后单号；

- 提交同步；

- 核对售后类型、状态和金额。

## M7. 测试通过标准

☐ 下单金额正确；

☐ 订单能同步；

☐ 券状态正确且无明文泄漏；

☐ 指定核销方式成功；

☐ 撤销或退款路径至少演练一种；

☐ 操作中心没有未处理失败；

☐ 店员能独立复述核销前的四项检查；

☐ 商家签字或文字确认可以上线。

# 16. 阶段 N：正式上线

- 保存商家“确认上线”的书面记录。

- 将商品库存从测试数调整到批准数。

- 确认商品状态为 listed。

- 确认门店与 POI 活动映射存在。

- 确认审核电话、预约电话和营业时间有效。

- 给店员发一页式核销卡并现场抽测。

- 记录上线时间、商品 ID、SKU ID、初始库存和负责人。

- 上线后前 24 小时由运营重点观察订单、回调、核销和失败操作。

# 17. 日常操作清单

## 每天开店前

☐ 登录并确认当前租户。

☐ 看“运营总览”的失败操作和异常连接。

☐ 看“操作中心”是否有 failed 或长时间 retry_wait。

☐ 看“回调收件箱”是否有 dead_letter 或失败。

☐ 检查在售商品状态和库存。

☐ 确认当天预约、不可用时段和店员交接。

## 每次核销前

☐ 顾客本人在场并展示有效券。

☐ 商品内容和服务人数/次数正确。

☐ 券适用于当前门店和当前时间。

☐ 券状态是可用，且无退款/售后冲突。

☐ 顾客确认使用后再核销。

## 每天下班前

☐ 当日核销数与店员记录一致。

☐ 退款、撤销和异常订单有处理人。

☐ 失败操作已有工单或说明。

☐ 敏感截图已按规定处理，没有发到无关群聊。

## 每周

☐ 检查低库存商品。

☐ 检查待审核商品和 POI。

☐ 核对商家投诉、退款和核销错误。

☐ 抽查操作日志，确认没有共用账号和越权操作。

## 每月

☐ 在“资金与对账”按负责人提供的微信商品 ID 和日期同步官方账单。

☐ 只对有明确订单关联的差异进行核对。

☐ 未关联资金/券账单单独处理，不把两个总数硬相减。

☐ 财务在独立台账核销 POI Hub 服务费。

☐ 备份服务确认单、对账结果、收款和开票凭证。

# 18. 异常处理表

| 现象 | 操作员先做 | 禁止做 | 升级给谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录不了 | 核对网址和本人账号；截图错误时间 | 连续猜密码、共用别人账号 | 平台负责人 |
| 找不到商户 | 检查顶部当前租户 | 在错误租户继续录入 | 平台负责人 |
| 连接 disconnected / token 错误 | 截图连接和操作中心错误 | 重填密钥、把密钥发群里 | 技术人员 |
| permission_denied | 记录接口动作和完整错误 | 连续重试 | 微信权限负责人/技术人员 |
| 腾讯地图搜不到 | 换“完整地址 + 门店名”搜索一次 | 选择相似的别家门店 | POI 负责人 |
| POI 审核驳回 | 保存驳回原文、核对资料 | 伪造/重复提交 | 负责人 + 商家 |
| 商品审核驳回 | 保存原因、下架宣传素材 | 改类目碰运气 | 商品负责人 |
| 价格填错但未上架 | 暂停操作，联系负责人修正 | 为省事直接上架 | 商品负责人 |
| 价格填错且已上架 | 立即下架，记录影响订单 | 删除记录、隐瞒 | 负责人 + 财务/客服 |
| 顾客券显示不明 | 暂停核销，查微信订单和操作中心 | 重复点击核销 | 核销负责人 |
| 核销请求超时 | 查询券当前状态和原操作结果 | 用新请求重复核销 | 技术人员 |
| 顾客要求退款 | 按微信小店售后流程转有权限人员 | POI Hub 里随意改状态 | 商家售后负责人 |
| 对账有差异 | 核对关联订单、日期、退款/撤销 | 直接改金额使其相等 | 财务 |
| 回调 dead_letter | 截图事件类型、时间、错误 | 删除事件 | 技术人员 |
| 系统整体不可用 | 记录开始时间，暂停高风险操作 | 反复刷新并重复提交 | 技术人员/平台负责人 |

# 19. 新手截图与升级格式

每次提问必须按这个格式，不要只发“不能用”：

工单号：

商户名称：

门店名称：

发生时间：

所在页面：

准备做什么：

点了什么按钮：

页面完整错误：

是否重复点击：否/是（次数）

顾客是否在现场：

是否涉及付款、核销或退款：

截图：完整页面，遮挡手机号、券码、密钥和身份证信息

# 20. 离店/终止服务

- 先下架商品，不要直接删除。

- 处理未完成订单、可用券、售后和退款责任。

- 完成微信账单和 POI Hub 服务费最终核对。

- 取消不再需要的微信授权，由商家超级管理员确认。

- 导出合同约定范围内的数据。

- 平台负责人停用商户租户；数据按合同保留，不由操作员删除。

- 保存终止确认、交接清单和财务凭证。

# 21. 当前版本的商业化前置升级

如果要把这套工作完整交给零基础人员并批量开户，以下功能必须先由产品/技术补齐：

- 微信第三方平台授权门户，商家扫码授权，不再人工传密钥；

- 商户空间的可视化创建、套餐选择和开通向导；

- 连接健康检查、重新授权和安全替换流程；

- POI 所需行政区划 ID、资质字段和图片上传的可视化选择；

- 商品类目/品牌/属性模板，禁止新手手写 JSON；

- 前台扫码核销或官方核销组件接入，并按商户权限自动选路径；

- 服务费订阅、账单、支付、退款/冲正和发票台账；

- 新手页面内的阶段门禁、双人复核、错误中文解释和一键生成工单。

在上述功能完成前，只能按本文实行“新手操作 + 负责人审核 + 技术配置”的受控试点，不能宣传全自动批量开通。

# 22. 官方资料

- 本地生活接入指南

- 新增本地生活商品

- 核销券码

- 微信服务 POI

- POI 搜索

官方页面、开放类目、资质和权限会调整。每次提交以当天微信后台和官方文档为准。

第 3 部分

# 缔丝风尚潮色染烫｜单店试点执行卡

版本：V1.0

更新日期：2026-08-25

工单号：待分配

# 1. 已确认信息

| 项目 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 商户/门店名称 | 缔丝风尚潮色染烫 | 已录入 |
| POI Hub 租户标识 | disifengshang-luohe | 已创建 |
| 门店编码 | DSFS-LH-001 | 已创建 |
| 省/市/区 | 河南省 / 漯河市 / 源汇区 | 已录入 |
| 详细地址 | 河南省漯河市源汇区乐山路长江国际小区116门面房 | 已录入 |
| 经营类型 | 美发 | 已确认 |
| 联系电话 | 未提供 | 阻塞 |
| 微信小店 | 未开通 | 阻塞 |
| 本地生活资格 | 未审核通过 | 阻塞 |
| 真实微信连接 | 未配置 | 待负责人处理 |
| 腾讯地图/微信服务 POI | 未完成 | 待前置条件完成 |
| 团购商品 | 未创建 | 待前置条件完成 |
| 真实测试订单/核销 | 未完成 | 待前置条件完成 |

# 2. 现在先做的七件事

严格按顺序执行：

- 向商家取得可公开且能接审核电话的门店联系电话。

- 收集营业执照、负责人、结算账户、门头照、店内照、营业时间等资料。

- 核对营业执照主体与“缔丝风尚潮色染烫”的关系；若门店名不是执照主体名，保留字号/门店关系证明或书面说明。

- 由商家本人开通微信小店并完成结算账户、超级管理员和协议签署。

- 在微信小店内按实际经营类目申请本地生活能力及相关资质。

- 审核通过后，由负责人完成 POI Hub 的真实微信授权/连接测试。

- 再开始腾讯地图 POI、微信服务门店、商品和核销测试。

前三个阻塞项没有解决前，不要在 POI Hub 新建真实连接、POI 或商品。

# 3. 商家资料收集表

## 主体和联系人

- 营业执照主体全称：____________________

- 统一社会信用代码：____________________

- 主体类型：企业 / 个体工商户

- 法人/经营者姓名：____________________

- 超级管理员姓名：____________________

- 超级管理员手机号：____________________

- 超级管理员邮箱：____________________

- 门店公开电话：____________________

- 审核联系电话：____________________

不在本表记录身份证完整号码、银行卡完整号码、账号密码、验证码、AppSecret、Access Token 或支付密钥。

## 门店资料

- 真实营业时间：____________________

- 腾讯地图能否搜到：能 / 不能 / 未检查

- 腾讯地图搜索名称：____________________

- 门头照片：已收 / 缺少 / 不清楚

- 店内环境照片：已收 / 缺少 / 不清楚

- 门牌和周边定位照片：已收 / 缺少 / 不清楚

- 营业执照清晰图片：已收 / 缺少

- 页面要求的行业材料：____________________

## 微信进度

- 微信小店申请日期：____________________

- 微信小店状态：未申请 / 审核中 / 补件 / 驳回 / 已开张

- 微信小店标识：____________________

- 本地生活申请日期：____________________

- 本地生活状态：未申请 / 审核中 / 补件 / 驳回 / 已通过

- 类目名称及 ID：____________________

- 审核截图路径：____________________

# 4. 首个商品设计卡

首个商品只选一个低争议、全体店员都能一致履约的项目。

- 商家商品 ID：DSFS-LH-________

- 商品名称（3–60 字）：____________________

- 券类型：代金券 / 兑换券 / 次卡

- 服务内容：____________________

- 服务时长：____________________

- 市场价：¥________（后台填写 ________ 分）

- 售价：¥________（后台填写 ________ 分）

- 商家成本：¥________

- 初始测试库存：1 / 2 / 3

- 是否预约：是 / 否

- 预约方式：____________________

- 可用时间：____________________

- 不可用日期：____________________

- 长发/药水/指定技师等加价：____________________

- 适用门店：缔丝风尚潮色染烫（DSFS-LH-001）

- 有效期：____________________

- 退款和售后口径：____________________

- 微信三级类目 ID：____________________（负责人填写）

- 微信品牌 ID：____________________（负责人填写）

- 商品属性 JSON：____________________（负责人生成，操作员不得改）

- 头图 HTTPS URL：____________________

- 商家 SKU ID：____________________

- SKU 名称：____________________

- 商家最终确认人及时间：____________________

# 5. POI 执行卡

- POI Hub 标准门店已存在：是

- 服务 POI Live 连接：未配置 / 已配置并通过

- 行政区划 ID 已配置：否 / 是，值：________

- 腾讯地图搜索结果：未搜索 / 找到 / 未找到

- 腾讯地图 POI ID：____________________

- 若新建地图点位，审核单号：____________________

- 微信服务门店提交时间：____________________

- 微信服务门店状态：未提交 / 审核中 / 驳回 / 已通过

- 最终微信 POI ID：____________________

- 与 DSFS-LH-001 的活动映射：未绑定 / 已绑定

- 复核人及时间：____________________

# 6. 真实测试验收卡

- 测试商品 ID：____________________

- 测试 SKU ID：____________________

- 测试库存：____________________

- 微信订单号：____________________

- 订单金额：¥____________________

- 订单同步：失败 / 成功

- 券码显示：失败 / 成功（只记录脱敏值）

- 核销方式：POI Hub 接口 / 微信官方核销组件

- 核销门店：缔丝风尚潮色染烫

- 核销结果：失败 / 成功

- 撤销核销演练：未做 / 成功 / 不适用

- 售后/退款演练：未做 / 成功 / 不适用

- 操作中心失败项：有 / 无

- 回调收件箱失败项：有 / 无

- 店员能独立操作：是 / 否

- 商家确认上线：是 / 否

- 验收人和时间：____________________

# 7. 本店专用商家沟通话术

“老板，咱们这次不是一下子上很多复杂套餐，而是先把一家店、一个简单美发项目完整跑通。第一步由您本人开通微信小店和结算账户，再申请本地生活；通过后我们处理腾讯地图/微信门店、商品、券码和核销测试。顾客买券款仍由微信小店结算给您，我们另收约定服务费。审核、流量和销量都不能保证，但每一步会给您状态、材料缺口和验收结果。现在最先需要您补的是门店联系电话、营业执照主体资料、营业时间和清晰门店照片。”

# 8. 上线批准

只有全部打勾才允许正式上架：

☐ 门店联系电话已补齐。

☐ 微信小店已开张。

☐ 本地生活相关资格已通过。

☐ 两条真实微信连接已由负责人验证。

☐ 腾讯地图点位和微信服务 POI 正确。

☐ 标准门店与 POI 映射正确。

☐ 商品名称、内容、价格、规则和库存经商家书面确认。

☐ 真实测试订单、核销及售后/撤销路径通过。

☐ 店员完成核销培训。

☐ 服务费合同和收款台账完整。

☐ 负责人签字/文字批准上线。

最终批准人：____________________  日期：____________________